Sprint
Eventos - Ceremonias
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Sprint Refinement

---
Sprint Planning
- Establece el trabajo que se realizará en el Sprint
  - Es el primer evento o ceremonia al comenzar un sprint
  - Se decide el objetivo del sprint
  - Estimar esfuerzo del Product Backlog
  - Determinar el Sprint Backlog
  - Aclarar dudas y supuestos de los items
  - Preveer recursos-requisitos previos
  - Preveer recursos-requisitos externos
  - Duración: para Sprint de 3 semanas 5-6 hs estimativas.

---
Daily Scrum
- Objetivo: Inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint
- En base a lo que se hizo las 24 hs. Antes (Avances, problemas) y lo que se hará en las 24 hs. Siguientes
- Es una reunión entre desarrolladores
- Su duración no debería ser superior a los 15 minutos
- De surgir situaciones problemáticas se deben canalizar por fuera de la Daily, con intervención de los afectados

---
Sprint Review
- Propósito: inspeccionar el resultado del Sprint (incremento en el producto) y determinar futuras adaptaciones
- Se realiza el último día del Sprint.
- No es una Demo ni presentación de lo desarrollado, esto ya se encuentra validado por el PO.
- Pueden surgir adaptaciones o mejoras por iniciativa de los desarrolladores/observadores, pero estas deberán incluirse en el Backlog del producto (para su inclusión en un futuro Sprint) si el PO lo considera necesario.
- Duración: Estimada en 3 horas para un sprint de 3 semanas

---
Sprint Retrospective
- Propósito: Es planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad.
- Se desarrolla inmediatamente después de la Sprint Review
- Se considera este evento como el cierre de un Sprint
- Se centra en el proceso de desarrollo para determinar las fortalezas y oportunidades
- Adaptar el proceso de trabajo del equipo en base a las oportunidades detectadas
- Duración: 2-3 hs. Apróximadamente para un Sprint de tres semanas.

---
Sprint Refinement
- Objetivo: Revisar el avance las tareas en relación a que si se llegan a cumplir los objetivos del Sprint
- Se pone en foco en aquellas tareas que sufren desvios que atenten con el cumplimiento del objetivo del Sprint.
- Decidir acciones para compensar el desvío ó redefinir el objetivo del Sprint.
- Se realiza una vez a la semana, con una duración apróximada de 2 horas para un Sprint de 3 semanas.